# Инклюзивный маршрут для всех: навигация, информация и комфорт

## 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Название проекта: Инклюзивный маршрут для всех: навигация, информация и комфорт

- Тематическое направление: Развитие вокзалов, станций и транспортно-пересадочных узлов

- Географическая принадлежность: Москва, Санкт-Петербург. Пилотная реализация на Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге

## 2. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ

- Заказчик: ОАО «РЖД», Дирекция железнодорожных вокзалов – филиал ОАО «РЖД», Центр содействия мобильности ОАО «РЖД»

- Конечный потребитель: Пассажиры с нарушениями слуха и зрения

- Смежные подразделения: Ленинградский вокзал в Москве и Московский вокзал в Санкт-Петербурге, Центр содействия мобильности ОАО «РЖД»

- Вовлеченность внешнего контура: Общественные организации поддержки людей с ограниченными возможностями (например, Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих»), поставщики Auracast-оборудования, Центр ассистивных технологий «Феникс» (г. Москва)

## 3. КОМАНДА ПРОЕКТА

| 1 | Бардынин Александр Владимирович | Руководитель проекта |
| --- | --- | --- |
| 2 | Никитин Даниил Константинович | Технический специалист, разработчик программного обеспечения |
| 3 | Круглова Елизавета Витальевна | Менеджер по взаимодействию со стейкхолдерами |

## 4. РЕШЕНИЕ

### Описание проблемной ситуации

В России более 12 млн человек с нарушениями зрения и слуха, из них около 2 млн имеют инвалидность по этим причинам (данные Всероссийского общества слепых и глухих). Слабослышащие пассажиры часто не слышат громкие объявления на вокзалах, что приводит к пропущенным поездам и дискомфорту. Аналогично, слабовидящие пассажиры испытывают сложности в навигации и получении информации. Ситуация усугубляется тем, что динамика численности таких граждан растет на 3-5% ежегодно из-за старения населения и ухудшения экологии, а также по иным причинам (например, как последствия контузий и перенесенных ранений участниками СВО и ветеранами боевых действий).

Анализ паспортов доступности железнодорожных вокзалов и нормативных документов ОАО «РЖД» показал, что Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» уже оказывает ряд услуг для маломобильных пассажиров, включая сопровождение, помощь в передвижении, резервирование мест для инвалидов в поездах и т.д. Вместе с этим, для слабослышащих и слабовидящих пассажиров существуют определенные пробелы:

- информационная доступность: несмотря на наличие тактильных указателей и дублирование звуковой информации визуальными средствами, пассажиры с нарушениями зрения и слуха испытывают трудности в получении оперативной и полной информации о расписании движения, изменениях в маршрутах и других критических данных;

- навигация: системы навигации на вокзалах недостаточно адаптированы для пассажиров с нарушениями зрения, имеющиеся тактильные полосы не охватывают всех зон вокзала и не всегда интуитивно понятны;

- интерактивное общение: для пассажиров с нарушениями слуха отсутствует возможность прямого взаимодействия с персоналом вокзала в режиме реального времени, что создает дополнительные барьеры;

- интеграция с существующими системами: Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает в основном через предварительные заявки, но не имеет интегрированной системы для взаимодействия в режиме реального времени с пассажирами в момент их нахождения на вокзале.

### Описание предлагаемого решения

Проект направлен на создание доступной среды для пассажиров с нарушениями слуха и зрения на вокзалах. Предлагает создать интегрированную систему, которая будет включать:

•	мобильное приложение с функциями доступности: приложение с функциями навигации, получения информации о расписании, вызова персонала и т.д., адаптированное для пассажиров с нарушениями зрения и слуха;

•	Auracast-трансляцию: передача аудио-объявлений напрямую в слуховые аппараты и кохлеарные импланты пассажиров. Это решит проблему доступа к информации для слабослышащих пассажиров;

•	SMS и мессенджер-уведомления: важная информация (изменения расписания, экстренные сообщения) будет отправляться на мобильные телефоны пассажиров через SMS или мессенджеры;

•	тактильные и визуальные навигационные терминалы: интерактивные терминалы с тактильным интерфейсом и голосовым сопровождением помогут пассажирам с нарушениями зрения ориентироваться на вокзале;

•	видеоконсультации: для пассажиров с нарушениями слуха будет доступна видеоконсультация с сурдопереводчиком через мобильное приложение или терминалы на вокзале;

•	идентификация особого клиента: специальные отметки в информационных системах пассажирских поездов о том, что пассажир имеет особенности слуха или зрения (функция реализуется как автоматическая отметка в проездном документе пассажира, при его онлайн-регистрации), позволят значительно повысить уровень клиентоориентированности для данной категории пассажиров.

### Продукт проекта

Информационная система на вокзалах с аппаратным обеспечением (мобильное приложение, Auracast-трансляторы, SMS и мессенджер-уведомления, навигационные терминалы, специальные отметки в информационных системах пассажирских поездов о том, что этот пассажир имеет особенности слуха или зрения: эти технологии будут интегрированы в единую систему, которая позволит слабослышащим и слабовидящим пассажирам свободно ориентироваться на вокзале, получать информацию и использовать все предоставляемые услуги без посторонней помощи).

Подробнее о том, что будет в себя включать система:

- Мобильное приложение с функциями доступности (с функциями навигации, получения информации о расписании, вызова персонала и т.д., адаптированное для пассажиров с нарушениями зрения и слуха):

- адаптивный интерфейс (приложение с возможностью изменения размера шрифта, контрастности и использования голосового ввода и вывода),

- интеграция с навигационными системами (приложение будет интегрировано с навигационными терминалами и Auracast-трансляцией, позволяя пассажирам получать информацию в удобном формате),

- интеграция голосовых помощников в мобильное приложение (пользователи смогут получать голосовые подсказки о маршрутах, времени отправления поездов и других сервисах),

- функция вызова персонала (пользователи смогут через приложение запросить помощь персонала вокзала, указав свое текущее местоположение).

- Auracast-трансляцию: передача аудио-объявлений напрямую в слуховые аппараты и кохлеарные импланты пассажиров. Это позволит слабослышащим и слабовидящим пассажирам получать информацию о расписании движения, изменениях в маршрутах и других важных уведомлениях в реальном времени.

- SMS и мессенджер-уведомления: важная информация (изменения расписания, экстренные сообщения) будет отправляться на мобильные телефоны пассажиров через SMS или мессенджеры.

- Тактильные и визуальные навигационные терминалы (в том числе терминалы «умного» учёта инклюзивного оборудования, предоставляемого в аренду): интерактивные терминалы с тактильным интерфейсом, системой распознавания голосовых команд и голосовым сопровождением помогут пассажирам с нарушениями зрения ориентироваться на вокзале. Интеграция систем распознавания голосовых команд в навигационные терминалы и мобильное приложение, позволят пассажирам с нарушениями зрения управлять интерфейсом голосом.

- Видеоконсультации: для пассажиров с нарушениями слуха будет доступна видеоконсультация с сурдопереводчиком через мобильное приложение или терминалы на вокзале.

- Идентификация особого клиента: специальные отметки в информационных системах пассажирских поездов о том, что пассажир имеет особенности слуха или зрения (функция может быть реализована как автоматическая отметка в проездном документе пассажира, при его онлайн-регистрации).

Эти технологии будут интегрированы в единую систему, которая позволит слабослышащим и слабовидящим пассажирам свободно ориентироваться на вокзале, получать информацию и использовать все предоставляемые услуги без посторонней помощи.

### Альтернативы и аналоги

### Альтернативы:

- Световые табло: не решают проблему слабослышащих, так как требуют постоянного визуального контроля.

- Волонтёры и сотрудники вокзала: неэффективно при большом потоке пассажиров.

- Обычные громкие объявления: не подходят для слабослышащих.

Аналоги: в Японии и США уже используются системы ассистивных технологий на транспортных узлах, но они не интегрированы в единую систему, как в нашем проекте.

### Защита интеллектуальной собственности

Требуется свидетельство о регистрации программного обеспечения. Необходимо патентование инновационных технических решений, используемых в проекте.

### Перспективы развития после реализации

Масштабирование на всех железнодорожных вокзалах и транспортно-пересадочных узлах, внедрение в метро, в поездах МЦК и МЦД, в высокоскоростных поездах, аэропортах, такси, на автобусных станциях, на речном и морском транспорте, в лифтах (как в самом массовом вертикальном виде транспорта).

## 5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ

### Необходимые ресурсы и затраты

### Auracast-ретрансляторы

- Исходная сумма: ~150-300 тыс. руб.

- Обоснование: Auracast-технология использует Bluetooth для широковещательной передачи аудио. Стоимость оборудования для Auracast может варьироваться от 100 до 500 долларов за устройство в зависимости от производителя и функциональности. Для покрытия вокзала может потребоваться несколько устройств, реалистичная оценка — 150-300 тыс. руб.

### Разработка программного обеспечения

- Исходная сумма: ~500-800 тыс. руб.

- Обоснование: разработка мобильного приложения с адаптивным интерфейсом, интеграцией с навигационными системами и другими функциями требует значительных ресурсов. Стоимость разработки такого ПО может составлять от 500 до 800 тыс. руб. в зависимости от сложности и количества функций.

### Навигационные терминалы

- Исходная сумма: ~600-1000 тыс. руб.

- Обоснование: тактильные и визуальные навигационные терминалы с голосовым сопровождением и системой распознавания голосовых команд — это сложное оборудование. Стоимость одного такого терминала может составлять от 1000 до 5000 долларов. Для покрытия всего вокзала может потребоваться несколько терминалов.

### SMS-информирование

- Исходная сумма: ~50-100 тыс. руб.

- Обоснование: стоимость SMS-уведомлений зависит от количества отправляемых сообщений. При средней цене в 0,5-1 руб. за сообщение, для охвата целевой аудитории (10-15% от общего числа пассажиров) реалистичная оценка — 50-100 тыс. руб.

### Итого затрат (исходная сумма): ~1,3-2,2 млн руб.

## Обоснование ценообразования

Ценообразование для каждого компонента проекта должно основываться на рыночных исследованиях и бенчмаркинге. Для Auracast-ретрансляторов и навигационных терминалов необходимо изучить предложения поставщиков и аналогичные проекты. Для разработки программного обеспечения можно привлечь freelance-разработчиков или аутсорсинговые компании, которые предоставят свои расценки. Для SMS-уведомлений нужно заключить договор с оператором связи или специализированной службой рассылок.

### Планируемые эффекты (качественные показатели)

- Повышение информированности пассажиров с ограниченными возможностями

- Улучшение доступности вокзалов

- Повышение лояльности пассажиров

- Привлечение новых клиентов

### Планируемые эффекты (количественные показатели)

- Снижение количества пропущенных поездов среди слабослышащих пассажиров на 20-40%

- Увеличение удовлетворённости пассажиров с ограниченными возможностями на 30-60%

### Экономический эффект

| Источник эффекта | Ежемесячная выручка (минимум) | Ежемесячная выручка (максимум) |
| --- | --- | --- |
| Рекламные сообщения | 150 тыс. руб. | 300 тыс. руб. |
| Предложения о работе | 150 тыс. руб. | 450 тыс. руб. |
| Повышение лояльности | 200 тыс. руб. | 500 тыс. руб. |
| Итого | 500 тыс. руб. | 1,25 млн руб. |

Окупаемость проекта:

- Срок окупаемости: при минимальной выручке 500 тыс. руб. в месяц проект окупится через 2,6-4,4 месяцев (1,3-2,2 млн руб. / 500 тыс. руб. в месяц). При максимальной выручке 1,25 млн руб. в месяц проект окупится через 1-1,7 месяцев.

- Рентабельность: после окупаемости проект может приносить чистую прибыль от 280 тыс. руб. до 1,1 млн руб. в месяц.

## 6. РЕАЛИЗАЦИЯ

| Этап | Дата | Ответственные | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка | 01.04.2025 - 30.06.2025 | Руководитель проекта, менеджер по взаимодействию со стейкхолдерами | Разработка детального плана, согласование с заинтересованными сторонами |
| Закупка оборудования | 01.07.2025 - 31.08.2025 | Технический специалист, разработчик программного обеспечения, менеджер по взаимодействию со стейкхолдерами | Приобретение Auracast-трансляторов, Тактильных и визуальных навигационных терминалов. Разработка мобильного приложения |
| Установка и настройка | 01.09.2025 - 30.11.2025 | Технический специалист, разработчик программного обеспечения | Монтаж оборудования, интеграция с существующими системами. Разработка мобильного приложения |
| Тестирование | 01.12.2025 - 20.12.2025 | Команда проекта | Проведение тестов мобильного приложения и оборудования, корректировка недочетов |
| Внедрение | 21.12.2025 - 31.12.2025 | Руководитель проекта | Запуск системы в эксплуатацию |

## 7. РИСКИ

- Риски проекта

  - Высокая стоимость оборудования – требуется выполнить поиск грантов и партнеров

  - Технические сложности интеграции Auracast – необходимо выполнить консультации с производителями

- Риски смежных подразделений

  - Неподготовленность инфраструктуры – обеспечить поэтапное внедрение решений проекта

## 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Презентация проекта